# MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) PARA INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DOS CONTRATOS DE TIC DA CODEMAR

- Introdução

  - A integração operacional dos contratos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da administração pública municipal, por meio da CODEMAR, exige clareza na definição de responsabilidades entre todos os envolvidos. Este plano visa estruturar um documento técnico detalhado sobre a Matriz de Responsabilidades (RACI), oferecendo aos gestores de TIC uma ferramenta objetiva para promover eficiência e transparência nos processos operacionais.

- Objetivo da Matriz RACI

  - O principal objetivo da matriz é garantir que cada atividade dos processos operacionais de TIC esteja claramente atribuída a um ou mais responsáveis, evitando sobreposições, lacunas ou ambiguidades na execução dos contratos. Este documento proporciona uma visão sistemática das responsabilidades, facilitando o acompanhamento, a tomada de decisão e o alinhamento entre as equipes.

- Contexto dos Contratos de TIC

  - A administração pública municipal, por meio da CODEMAR, opera diversos contratos de TIC, envolvendo múltiplos fornecedores e atores internos, em que a integração operacional demanda coordenação entre áreas técnicas, administrativas e de gestão, com especial atenção à governança, conformidade e entrega dos serviços previstos em contrato.

- Legenda dos Papéis

  - Para construir a matriz, é necessário definir claramente os papéis dos atores envolvidos:

- Gestão CODEMAR: Presidência, diretores, gestores e fiscais de contrato da CODEMAR. Representa a autoridade máxima, o cliente e o ponto de escalonamento final.

- Central de Serviços (IT Ops): Empresa contratada para o atendimento ao usuário (N1/N2), sustentação de servidores/aplicações e gerenciamento da rede local (LAN).

- Infovia (Telecom): Empresa contratada para a expansão e sustentação da rede metropolitana (fibra óptica, backbone, WAN, Centros de Roteamento – CR’s).

- Cibersegurança (SecOps): Empresa contratada para o gerenciamento de vulnerabilidades, monitoramento de ameaças, testes de invasão e resposta a incidentes de segurança.

- Fábrica de Software / Equipe Interna: Entidade responsável pela engenharia de software, compreendendo a codificação, criação de novos sistemas, manutenção corretiva e evolutiva de código-fonte e implementação de regras de negócio. Este papel é desempenhado por equipe própria da CODEMAR ou por empresas contratadas especificamente para desenvolvimento, atuando como o nível especialista para onde a Central de Serviços escala demandas que exigem alteração de código.

- Usuário Final: Empregados, colaboradores, servidores municipais e órgãos associados que consomem os serviços de TIC.

- Definição das Responsabilidades (RACI)

  - A matriz RACI é uma metodologia internacionalmente reconhecida para definição de responsabilidades em processos organizacionais. Ela utiliza quatro conceitos principais:

- R – Responsible (Responsável): Pessoa que executa a atividade.

- A – Accountable (Aprovador): Pessoa que responde pelo resultado final da atividade.

- C – Consulted (Consultado): Pessoa cuja opinião é solicitada antes da execução da atividade.

- I – Informed (Informado): Pessoa que deve ser comunicada sobre o progresso ou conclusão da atividade.

  - Cada processo operacional deve ser analisado para atribuição adequada desses papéis, garantindo que não haja ambiguidade entre quem faz, quem aprova, quem contribui e quem é informado.

- Matriz RACI dos processos operacionais de TIC

  - A tabela abaixo apresenta um modelo tabular para os principais processos operacionais de TIC da administração pública municipal, incluindo exemplos práticos de atribuição dos papéis RACI:

|  | PROCESSO / ATIVIDADE | GESTÃO CODEMAR | CENTRAL DE SERVIÇOS | INFOVIA | CIBERSEGURANÇA | FÁBRICA DE SOFTWARE / EQUIPE INTERNA | USUÁRIO FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | GESTÃO DE INCIDENTES E REQUISIÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| A.1 | Registro de Incidente/Requisição de Serviço Comum (ex: "impressora não funciona") | A | R | - | - | - | I |
| A.2 | Diagnóstico e Resolução de Incidente na Rede Local (LAN) (ex: "ponto de rede sem acesso") | A | R | I | I | - | I |
| A.3 | Diagnóstico e Resolução de Incidente na Rede Metropolitana (WAN) (ex: "unidade inteira sem internet") | A | I | R | I | - | - |
| A.4 | Atendimento a Requisição de Serviço (Software, acesso, etc.) | A | R | - | I | C | I |
| A.5 | Requisição de Novo Ponto de Conectividade (WAN) para um novo prédio | A | C | R | C | - | - |
| B | GESTÃO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA |  |  |  |  |  |  |
| B.1 | Identificação e Declaração de Incidente de Segurança (ex: alerta de ransomware) | A | I | I | R | I | - |
| B.2 | Contenção, Erradicação e Recuperação de Incidente de Segurança | A | R | C | R | C | - |
| B.3 | Análise Pós-Incidente (Forense) e Elaboração de Relatório de Causa Raiz | A | C | C | R | C | - |
| B.4 | Comunicação com Autoridades (ANPD) sobre vazamento de dados | A | I | I | C | I | - |
| C | GESTÃO DE VULNERABILIDADES |  |  |  |  |  |  |
| C.1 | Varredura, Identificação e Relatório de Vulnerabilidades em Ativos de TI | A | I | I | R | I | - |
| C.2 | Priorização da Correção de Vulnerabilidades com base no Risco | A | C | C | R | C | - |
| C.3 | Execução da Aplicação de Patches/Correções em Servidores e Endpoints | A | R | I | C | C | - |
| C.4 | Execução da Aplicação de Patches/Correções em Ativos de Rede (Switches, Roteadores) | A | C | R | C | - | - |
| C.5 | Realização de Testes de Invasão (Pentest) | A | I | I | R | I | - |
| D | GESTÃO DE MUDANÇAS |  |  |  |  |  |  |
| D.1 | Planejamento e Solicitação de Mudança na Infraestrutura | A | R/C | R/C | C | C | - |
| D.2 | Análise de Impacto e Aprovação da Mudança | A | C | C | C | C | - |
| D.3 | Execução de Mudança na Rede Local (LAN) | A | R | I | C | - | - |
| D.4 | Execução de Mudança na Rede Metropolitana (WAN) | A | I | R | C | - | - |
| D.5 | Execução de Mudança em Servidores ou Aplicações | A | R | I | C | C | - |
| E | GESTÃO DE ATIVOS E CONFORMIDADE |  |  |  |  |  |  |
| E.1 | Inventário e Gestão de Ativos de Usuário Final (PCs, Notebooks) e Servidores | A | R | - | I | - | - |
| E.2 | Inventário e Documentação Georreferenciada da Infovia | A | - | R | - | - | - |
| E.3 | Atendimento a Requisições de Titulares de Dados (LGPD) | A | R | - | R | C | - |
| E.4 | Elaboração de Relatórios de Conformidade (LGPD, Segurança) | A | C | C | R | C | - |
| F | GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE (DELIMITAÇÃO DE ESCOPO) |  |  |  |  |  |  |
| F.1 | Codificação, programação e criação de novos módulos, portais ou sistemas (regras de negócio e source code). | A | I | - | C | R | C |
| F.2 | Manutenção corretiva e evolutiva em código-fonte (bug fixing interno da aplicação). | A | I | - | C | R | I |
| F.3 | Recebimento, Registro e Triagem de solicitações de desenvolvimento (Nível 1). | A | R | - | - | I | I |
| F.4 | Escalonamento / Direcionamento do chamado para a equipe de desenvolvimento competente (Roteamento). | A | R | - | - | I | I |
| F.5 | Sustentação da Infraestrutura (S.O., Banco de Dados, Webserver) onde a aplicação roda. | A | R | C | C | C | - |
| F.6 | Execução de Deploy (Publicação) de pacotes/versões no ambiente de produção (Papel de Ops). | A | R | - | C | C | - |
| F.7 | Homologação de Regra de Negócio e Teste de Aceite de Usuário. | A | I | - | - | C | R |

- Justificativas e observações críticas por processo

- A - Gestão de incidentes e requisições: A Central de Serviços é sempre o R inicial, pois é o ponto único de contato. A criticidade está em escalar corretamente. Se o diagnóstico aponta para a WAN (A.3), a responsabilidade da execução passa para a Infovia, e a Central passa a ser apenas informada do progresso.

- B - Gestão de incidentes de segurança: Este é o processo mais complexo. A Cibersegurança é R na identificação e análise. Na contenção (B.2), Cibersegurança e Central de Serviços, ambos são R, pois o primeiro define a estratégia ("isolar o servidor X") e o segundo executa a ação técnica ("desligar a porta do switch"). A Gestão CODEMAR é A, pois a decisão de, por exemplo, tirar um serviço crítico do ar para conter um ataque, é gerencial.

- C - Gestão de vulnerabilidades: A separação de deveres é clara: Cibersegurança identifica e recomenda (R), a Central de Serviços ou a Infovia executam as correções (R) em seus respectivos domínios (C.3 e C.4), a Cibersegurança deve ser Consultada na aplicação para garantir que o procedimento seja seguro e eficaz.

- D - Gestão de mudanças: O planejamento pode ser iniciado por qualquer uma das contratadas, mas a Gestão CODEMAR é sempre a Aprovadora (A) fina. Todas as partes são Consultadas para garantir que uma mudança em uma área não impacte negativamente as outras.

- E - Gestão de ativos e conformidade: Cada contratada é Responsável (R) pelo inventário dos ativos sob sua gestão. No caso de requisições LGPD (E.3), a Central de Serviços pode ser a interface com o titular, enquanto a Cibersegurança provê as ferramentas e a consultoria para a busca e gestão dos dados, tornando ambos Responsáveis.

- F - Gestão de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software:  A distinção entre "Dev" (Desenvolvimento) e "Ops" (Operações) é o pilar deste processo. A Fábrica de Software ou Equipe Interna é a única Responsável (R) pela criação e alteração do código-fonte e regras de negócio (F.1 e F.2). A Central de Serviços atua exclusivamente como o "porteiro" e o "operador" (R), sendo responsável por receber e triar a demanda (F.3), encaminhá-la para a fábrica (F.4) e, posteriormente, garantir que a infraestrutura suporte a nova versão e executar a publicação (deploy) no ambiente de produção (F.5 e F.6), assegurando a estabilidade do ambiente sem interferir na lógica da programação.

  - A distribuição clara das responsabilidades por processo evita retrabalho, conflitos de competência e facilita o acompanhamento de indicadores de desempenho.

- Conclusão

  - A adoção da Matriz RACI na integração operacional dos contratos de TIC da administração pública municipal, por meio da CODEMAR, proporciona eficiência, clareza, alinhamento entre todos os envolvidos e promove melhor gestão técnica e administrativa dos contratos. Este documento técnico servirá como referência para os gestores, facilitando a implementação dos processos, a fiscalização dos contratos e a melhoria contínua dos serviços de TIC.