ANEXO I – Matriz de Riscos

Objeto:  contratação de empresa para fornecimento e montagem de unidades modulares para prédios públicos (Sistema Construtivo Modular Off-site) para construção de galpões modulares e módulos administrativos.

Conforme os termos do art. 69, inciso X, combinado com art. 42, inciso X da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, aplica-se ao contrato vinculado a este Projeto Básico os seguintes riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de eventos supervenientes. A seguir é apresentado a listagem de possíveis eventos supervenientes à contratação, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação:

| IDENTIFICAÇÃO |  |  | AVALIAÇÃO |  |  | TRATAMENTO AO RISCO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evento de Risco | Causas | Consequências | Probabilidade (P) | Impacto (I) | Nível de Risco (P) x (I) | Resposta ao evento do Risco | Alocação |
| Atraso no pagamento do serviço | Ausência de fiscalização do contrato; problemas no fluxo de caixa da CODEMAR | Possível atraso nas entregas dos serviços | 2 | 2 | 4 | Nomear o fiscal e gerente e o gestor do contrato; acompanhar o fluxo de caixa para a realização do pagamento no prazo pactuado, avaliar se todos os documentos necessários estão presentes e vigentes | CODEMAR |
| Risco do Contrato | Identificação de serviço ou quaisquer necessidades adicionais em razão de caso fortuito ou força maior. | Termos Aditivos | 2 | 1 | 2 | Analisar e avaliar a melhor solução para ambas as partes, de forma que não atrapalhe o andamento do projeto. | CODEMAR |
| Risco da entrega | Identificação no atraso do prazo da entrega. | Dilatação do prazo dos serviços | 3 | 3 | 9 | A fiscalização do contrato acompanhar e gerir o processo, informando o contratado dos prazos estabelecido. A contratada deve acompanhar o cronograma acordado | CONTRATADA |
| Risco de performance | Índices propostos não geram a qualidade esperada | Qualidade aquém do esperado | 4 | 4 | 16 | Necessidade de supervisão periódica dos índices de desempenho para garantir a qualidade requerida | CONTRATADA |
| Administração ineficiente | Gestão inadequada, causando queda recorrente da qualidade ou performance | Qualidade e performance dos serviços aquém do esperado | 4 | 4 | 16 | Cláusula contratual de intervenção por não atendimento recorrente dos índices de desempenho | CONTRATADA |

Objeto: Descrição do objeto previsto para contratação.

Evento de Risco: O risco é um evento incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

Causas: Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

Consequências: Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

Avaliação: A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida nas tabelas abaixo:

| Escala de probabilidade |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito baixa | Evento Extraordinário, sem histórico de ocorrência. | 1 |
| Baixa | Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência. | 2 |
| Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido. | 3 |
| Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido. | 4 |
| Muito alta | Evento repetitivo e constante. | 5 |

| Escala de impacto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descritor | Descrição | Nível |
| Muito baixa | Impacto insignificante nos objetivos. | 1 |
| Baixa | Impacto mínimo nos objetivos. | 2 |
| Média | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 3 |
| Alta | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação. | 4 |
| Muito alta | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação. | 5 |

| MATRIZ DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | Muito alto | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | Alto | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|  | Médio | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|  | Baixo | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
|  | Muito baixo | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Muito baixa | Baixa | Média | Alta | Muito alta |
|  |  |  | PROBABILIDADE |  |  |  |  |

*Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como Risco Crítico, Risco Alto, Risco Moderado e Risco Pequeno.

Eixo de Impacto

- Muito alto: pode fazer com que o projeto seja cancelado ou que o dano ocasionado por ele seja irreversível, se não forem tomadas as devidas providências.

- Alto: compromete de forma acentuada o resultado do projeto, ocasionando atraso ou insatisfação do cliente ou gestor;

- Médio: perda momentânea ao longo do projeto que pode ser corrigida, mas com impacto no escopo ou prazo, podendo ser necessária atualização no cronograma geral do projeto.

- Baixo: desvio quase imperceptível, dos objetivos do projeto e que pode ser facilmente corrigido.

- Muito baixo: não gera nenhum tipo de problema perceptível para o projeto, por isso pode ser ignorado em 99% dos casos. Só dê atenção se esse risco ocorrer quase com certeza e com alta frequência.

Eixo de Probabilidade

- Muito alta: é praticamente impossível evitar que o risco aconteça, por isso vale a pena pensar em ações de mitigação do impacto do risco depois dele ocorrer.

- Alta: a chance de risco ocorrer é grande e frequentemente ele ocorre de fato.

- Média: probabilidade ocasional de acontecimentos do risco. Ainda vale a pena planejar desdobramentos, mas não com tanta preocupação como nos casos anteriores.

- Baixa: pouca chance de acontecer algum problema advindo desse risco.

- Muito baixa: é bastante impossível que o risco aconteça, só vale a pena se preocupar em casos de impacto grave ou gravíssimo para seu projeto.

Na hipótese de ocorrência de um dos eventos listados, a CONTRATADA deverá, no prazo de 01 dia útil, informar a CODEMAR sobre o ocorrido, contendo as seguintes informações mínimas:

- Detalhamento do evento ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;

- As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco da materialização do evento, quando houver;

- As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco da materialização do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;

- As obrigações contratuais que não foram cumpridas ou que não irão ser cumpridas em razão do evento e;

- Outras informações relevantes.

  - Após a notificação, a CODEMAR decidirá quanto ao ocorrido ou poderá solicitar esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisão a CODEMAR poderá isentar temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo Evento.

  - A concessão de isenção não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas no Contrato.

  - O reconhecimento pela CODEMAR dos eventos descritos deste que afetem o cumprimento das obrigações contratuais, com responsabilidade indicada exclusivamente a CONTRATADA, não dará ensejo a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, prevendo o risco ser suportado exclusivamente pela CONTRATADA.

  - As obrigações contratuais afetadas para o caso fortuito, fato do príncipe ou força maior deverão ser comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia útil, contados da data da ocorrência do evento.

  - As partes deverão acordar a forma e o prazo para resolução do ocorrido.

  - Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirão quanto a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, salvo se as consequências do evento forem cobertas por seguro, se houver.

  - O Contrato poderá ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os quesitos foram tomadas e mesmo assim a manutenção do contrato se torna impossível ou inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa.

  - As partes se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do príncipe ou força maior.

  - Os fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, não previstos acima, serão mediante acordo entre as partes, no que diz respeito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.